Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Interfaz web de gestión deportiva para Mamba Club de Melipilla |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Gestión de proyectos informáticos - Desarrollo de soluciones tecnológicas - Documentación y seguimiento de procesos |
| Competencias | - Planificar, gestionar y documentar proyectos informáticos. - Desarrollar e implementar soluciones de software con base de datos. - Aplicar metodologías de control y aseguramiento de calidad. - Comunicar resultados y avances en entornos técnicos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - El proyecto se desarrolló para resolver la falta de una plataforma digital que permitiera al Mamba Club de Melipilla gestionar de manera centralizada sus actividades internas, tales como entrenamientos, asistencia, usuarios y comunicación interna. Antes del proyecto, el club operaba con registros manuales, WhatsApp y documentos dispersos, lo que dificultaba la trazabilidad y organización. - La relevancia profesional es significativa, ya que el proyecto aborda problemáticas reales del campo de la Ingeniería Informática: digitalización de procesos, diseño de soluciones web, gestión de datos y metodologías ágiles. Además, la solución es replicable a otras organizaciones deportivas o comunitarias que enfrentan desafíos similares. - El impacto afecta directamente a jugadores, apoderados, entrenadores y directivos, permitiéndoles acceder a información ordenada, confiable y disponible desde cualquier dispositivo. - El aporte de valor del proyecto fue entregar una plataforma funcional, documentada y validada por el cliente, logrando una digitalización del 100% de los procesos de gestión interna del club. |
| 2. Objetivos | Objetivo General Diseñar e implementar una interfaz web de gestión deportiva para el Mamba Club de Melipilla que permita centralizar y optimizar la administración de actividades, asistencia, usuarios y comunicación interna. Objetivos Específicos - Levantar y documentar requerimientos funcionales y no funcionales. - Diseñar la base de datos y arquitectura del sistema. - Desarrollar los módulos principales: agendamiento, asistencia, usuarios y anuncios. - Elaborar documentación técnica y manual de usuario. - Realizar pruebas de funcionamiento y validación con el cliente. - Gestionar el proyecto utilizando metodología ágil Scrum. |
| 3. Metodología | El proyecto se desarrolló utilizando la metodología ágil Scrum, lo que permitió trabajar en sprints iterativos, con entregas frecuentes y validaciones continuas. ⦁ Planificación y levantamiento de requerimientos ⦁ Reuniones con el cliente, definición del alcance y priorización de necesidades. ⦁ Diseño del sistema ⦁ ERD, vistas 4+1, BPMN y prototipos de interfaz. ⦁ Desarrollo iterativo ⦁ Creación de módulos funcionales según priorización del backlog. ⦁ Pruebas y validación ⦁ Pruebas internas, pruebas con el cliente y ajustes finales. ⦁ Documentación final y entrega ⦁ Manual técnico, manual de usuario y presentación final. La elección de Scrum fue pertinente debido a los constantes cambios solicitados por el cliente y la necesidad de mantener trazabilidad en cada avance. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. - Análisis y planificación - Diseño del sistema (BDD, arquitectura, mockups) - Desarrollo e implementación - Pruebas y validación - Documentación técnica y cierre - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. Facilitadores - Buena comunicación con el cliente. - Roles claros dentro del equipo. - Uso eficiente de Trello, GitHub y Visual Studio Code. Dificultades - Limitaciones de tiempo. - Problemas de coordinación interna. - Extensión no prevista en pruebas e integración. - Ajustes realizados. Para abordar las dificultades, principalmente recurrimos al docente para que nos orientará y nos dimos mas tiempos de reuniones para poder mejorar, dentro de esto tuvimos ajustes que realizar como por ejemplo: - Reajuste de plazos en el desarrollo frontend y pruebas. - Reprogramación de tareas dentro del sprint backlog. |
| 5. Evidencias | - Las evidencias de todo nuestro trabajo, ya sea sistemas, documentos, evidencia de reuniones, avances, etc; se encuentran en un repositorio de GitHub y en Trello, lugares con los cuales hemos llevado un respaldo de todo lo trabajado. - En drive tambien tenemos una carpeta que almacena archivos correspondientes a todo el avance del proyecto. - GitHub: https://github.com/amparonunez/Proyecto-Grupo-03-Capstone-801D - Trello: https://trello.com/w/espaciodetrabajodeuser80397228 |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - El desarrollo del Proyecto APT te permitió reforzar tu interés por la gestión de proyectos informáticos y la coordinación de equipos, especialmente desde el rol de Scrum Master. La experiencia te ayudó a fortalecer habilidades de liderazgo, comunicación y planificación, alineándose con tus metas profesionales de desarrollar una carrera como jefa de proyectos TI o analista funcional. - Además, el trabajo práctico con metodologías ágiles, documentación técnica y desarrollo web te entregó herramientas directamente aplicables en el entorno laboral. |