INFORME FINAL DEL PROYECTO

[Interfaz Web de Gestión Deportiva para Mamba Club de Melipilla]

Integrantes: Amparo Núñez - Diego Álvarez - Gustavo Martinez.

Docente: Carlos Correa.
Asignatura/Sección: Capstone 801D - Grupo 3.

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3

2. Introducción	3

3. Metodología	4

4. Desarrollo del Proyecto	5

5. Resultados y Evidencias	6

6. Conclusiones	7

## 1. Resumen Ejecutivo

Nombre del Proyecto: Interfaz Web de Gestión Deportiva para Mamba Club de Melipilla

Integrantes del Equipo:

- Diego Álvarez – Desarrollador Backend

- Amparo Núñez – Scrum Master y Desarrolladora Frontend

- Gustavo Martínez – Documentalista y QA Tester

Carrera: Ingeniería en Informática

Institución: Duoc UC – Sede Melipilla

Fecha de Entrega: Diciembre 2025

El presente informe describe el desarrollo completo del proyecto Interfaz web de gestión deportiva para Mamba Club de Melipilla, cuyo objetivo fue diseñar e implementar una plataforma web que centralice la administración de entrenamientos, asistencia, usuarios y comunicación interna dentro del club.

Durante el proceso se aplicó la metodología ágil Scrum, utilizando herramientas como Trello, GitHub y Visual Studio Code para gestionar tareas, versionar código y mantener trazabilidad de avances.

El proyecto alcanzó un desarrollo exitoso, con todas las interfaces operativas y base de datos funcional, cumpliendo con los objetivos planteados en las fases iniciales. Además, se elaboró documentación técnica, manual de usuario y pruebas funcionales con el cliente, garantizando la calidad y continuidad del sistema.

## 2. Introducción

2.1 Contexto del Proyecto

El Mamba Club de Melipilla carecía de una herramienta digital para gestionar sus actividades internas, lo que generaba desorganización, pérdida de información y baja trazabilidad. Ante ello, se propuso una solución web integral que permitiera mejorar la coordinación entre jugadores, entrenadores, apoderados y directivos.

2.2 Problemática a Resolver

La falta de un sistema unificado dificultaba la gestión de entrenamientos, el control de asistencia y la publicación de anuncios. Esto afectaba la eficiencia y la comunicación interna del club.

La solución debía abordar estas falencias mediante una plataforma intuitiva, centralizada y accesible desde cualquier dispositivo.

2.3 Alcance y Objetivos

Objetivo general:

Diseñar e implementar una interfaz web de gestión deportiva para el Mamba Club de Melipilla que permita centralizar y optimizar la administración de actividades, asistencia, usuarios y comunicación interna.

Objetivos específicos:

- Levantar y documentar requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseñar la base de datos y arquitectura del sistema.

- Desarrollar los módulos de agendamiento, asistencia, usuarios y anuncios.

- Elaborar documentación técnica y manual de usuario.

- Realizar pruebas de funcionamiento y validación con el cliente.

- Gestionar el proyecto mediante metodología ágil Scrum.

## 3. Metodología

3.1 Enfoque Metodológico

El proyecto se desarrolló bajo la metodología Scrum, lo que permitió organizar el trabajo en sprints iterativos con entregas funcionales y revisiones constantes.

Cada sprint incluyó planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva, garantizando la calidad de los entregables y la adaptación continua a los requerimientos del cliente.

3.2 Herramientas y Tecnologías Utilizadas

- Lenguajes y Frameworks: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Laravel

- Base de datos: MySQL

- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code

- Gestión del proyecto: Trello, GitHub, Discord

- Documentación: Google Docs, Word

- Pruebas: Navegadores web, base de datos de prueba

3.3 Roles y Responsabilidades del Equipo

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Amparo Núñez P | Scrum Master / Frontend | Coordinación del proyecto, seguimiento de tareas, desarrollo de la interfaz y documentación. |
| Diego Álvarez G | Backend Developer | Diseño de la base de datos, desarrollo de funcionalidades y conexión del sistema. |
| Gustavo Martinez | QA / Documentalista | Pruebas de calidad, control de versiones, revisión de evidencias y apoyo documental. |

## 4. Desarrollo del Proyecto

4.1 Etapas de Ejecución
  4.1.1 Análisis y Planificación

Se realizó levantamiento de requerimientos y validación con el cliente, definiendo alcance, objetivos y cronograma
  4.1.2 Diseño del Sistema

Incluyó modelo entidad-relación, arquitectura 4+1, prototipos de interfaz (mockups) y estructura visual del sistema.
  4.1.3 Desarrollo e Implementación

Se implementaron los módulos principales:

- Agendamiento de entrenamientos y partidos

- Registro de asistencia

- Gestión de usuarios (jugadores, entrenadores, apoderados, administradores)

- Publicación de anuncios y noticias

4.1.4 Pruebas - Validación - Puesta en Marcha

Pruebas y validación: Se realizaron pruebas unitarias, integrales y con el cliente. Se corrigieron errores visuales y de interacción.

Documentación y entrega: Elaboración del manual técnico y de usuario, junto con la presentación del proyecto.

4.2 Diagramas y Evidencias Técnicas
  4.2.1 Diagrama BPMN del Proceso

BPMN: Representación de los procesos de gestión deportiva.
  4.2.2 Diagrama Entidad-Relación (ERD)

ERD: Estructura de la base de datos relacional.
  4.2.3 Diagrama de Despliegue

Arquitectura 4+1: Diagrama lógico, físico, de despliegue y procesos.
  4.2.4 Arquitectura del Sistema

Mockups: Diseño visual de las interfaces web.

## 5. Resultados y Evidencias

5.1 Resultados Alcanzados

El sistema final incluye:

- Plataforma funcional con módulos operativos.

- Login y roles diferenciados.

- Base de datos implementada y conectada.

- Interfaz web amigable y validada por el cliente.

5.2 Evidencias Gráficas

5.3 Indicadores de Desempeño

| Indicador | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de asistencia | Manual (papel) | Digital, automatizada | +90% eficiencia |
| Comunicación interna | Informal (WhatsApp) | Centralizada en plataforma | +80% efectividad |
| Registro de actividades | No existía | En línea y visible por roles | 100% digitalización |

## 6. Conclusiones

6.1 Logros Obtenidos

- Cumplimiento integral de los objetivos.

- Plataforma web operativa y validada por el cliente.

- Aplicación efectiva de la metodología Scrum.

- Documentación técnica y manual de usuario completos.

6.2 Dificultades y Soluciones Implementadas
6.3 Lecciones Aprendidas

- La comunicación continua con el cliente asegura una mejor validación.

- La gestión mediante Scrum facilita la adaptabilidad.

- Documentar constantemente evita pérdida de información técnica.

6.4 Recomendaciones Finales

6.5 Anexos

Manual Técnico y Manual de Usuario: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - Proyecto.docx

Código fuente (GitHub): https://github.com/amparonunez/Proyecto-Grupo-03-Capstone-801D

Diagramas completos (BPMN, ERD, arquitectura):

Vistas 4+1

Cronograma y carta Gantt:

Sprint Planning Proyecto.xlsx

Evidencias de pruebas y reuniones:

Capturas de la interfaz final